Добрый день!

Рад получить ваше домашнее задание.

Работа выполнена на очень высоком уровне, структура документа логична и понятна для бизнес-заказчика.

Хочется отметить:

- Выбор модели контракта: у вас отлично получилось применить архитектурное мышление к юридической стороне вопроса. Разделение MVP на FP за интеграцию (предсказуемая часть) и T&M за ML (исследовательская часть) — это профессиональный и честный подход, который защищает обе стороны.

- Использование T&M with cap для PoC также абсолютно оправдано.

- Матрица рисков: Вы перечислили действительно AI-специфичные риски (проблема холодного старта, feedback loop, расхождение оффлайн/онлайн метрик), а не ограничились общими фразами про срыв сроков. Митигация прописана грамотно.

- Критерии успеха (DoD): четко прослеживается эволюция от технических метрик на PoC (NDCG/Recall) к бизнес-метрикам на MVP/Prod (Uplift, AOV).

Небольшая рекомендация на будущее:

- В разделе уточняющих вопросов можно также добавить пункт про технические ограничения текущей инфраструктуры (RPS, допустимое время ответа API), так как это может сильно повлиять на выбор архитектуры (Real-time vs Batch pre-calc) еще до старта PoC.

Благодарю за качественно описанную стратегию. До встречи на следующих занятиях!