PRD (confluence bot)

1. Введение

Цель документа

Документ предназначен для согласования требований между заказчиком и командой разработчика по созданию ИИ-бота для обработки клиентских запросов на входящих каналах (в первую очередь WhatsApp, через GreenAPI и 1Форму и Jivo-чат, напрямую через API), с интеграцией в текущую ИТ-среду заказчика (ERP/БД заказов и материалов, Confluence) и с последующим поэтапным развитием до агентной системы или системы с развитой шиной событий.

Контекст

- Бизнес-цели: улучшение пользовательского опыта и скорости ответов; рост повторного взаимодействия (+20–30% предполагаемого роста метрики retention за счёт улучшенного UX); снижение нагрузки на операторов; подготовка основы для дальнейшей автоматизации (агентный/событийный подход).

- Экосистема: существующие базы данных с заказами/заказчиками и ТТХ материалов; Confluence (публичная часть) как источник знаний; интеграции с каналами WhatsApp и Jivo-чатом (развитие в сторону 1С); инфраструктура заказчика (VM, VPN, GitLab).

- Целевая аудитория этого PRD документа: бизнес-заказчики, руководители проектов, архитекторы, разработчики, тестировщики, специалисты по данным DS/ML, ИБ.

2. Видение продукта

Бизнес-цели заказчика

- Сократить время ответа по входящим сообщениям в мессенджерах и веб-чате.

- Повысить полноту и качество ответов за счёт использования БЗ и данных по заказам/материалам.

- Снять часть рутинной нагрузки с операторов и подготовить базу к дальнейшей автоматизации, вплоть до формирования документов, КП, заказов.

Целевая аудитория продукта

- Клиенты/частные покупатели/компании, взаимодействующие с компанией через WhatsApp и Jivo-чат.

- Внутренние операторы/менеджеры, которые получают ответы/подсказки и разгружаются от типовых запросов.

Ограничения на входе

- Ограничения по RPS у внешних LLM-провайдеров (≈5 rps на инстанс; при масштабировании требуются прокси/очереди).

- Отсутствие поддержки голосовых сообщений (STT) и системы выделения сущностей из изображений (OCR/визуальный анализ) (Эти опции возможны в рамках развития бота).

Уникальное ценностное предложение

- Интеграция в существующие источники данных (заказы, ТТХ материалов, Confluence) с надёжной оркестрацией и очередями.

- Быстрая масштабируемость по RPS, при лёгком старте, через добавление прокси/роутеров, без переработки ядра сервиса.

- Архитектурная готовность к будущей агентной системе (шина событий + независимые агенты) при сохранении описываемого бота, как отдельного диалогового модуля внутри общей системы (Превращение его в ядро системы будет ошибкой + в случае построения всего функционала вокруг бота, этот модуль может стать узким горлышком системы).

3. Обзор функциональности

Общие функции (MVP)

- Приём входящих сообщений из WhatsApp (GreenAPI) и Jivo-чата (API), маршрутизация через оркестратор.

- Нормализация запросов: фильтрация «шума», базовая очистка текста, (опционально) сжатие/структурирование запроса.

- Извлечение знаний из источников:

  - ERP/БД заказов и клиентов (чтение: заказы по номеру/телефону/идентификаторам).

  - БД материалов/спецификаций.

  - Confluence (публичная часть).

- Генерация ответа ИИ-моделью с учётом retrieved-контента.

- Отправка ответа в исходный канал (прямая отправка в Jivo-чат; для WhatsApp отправка на модерацию в 1 Форму, согласно сценарию подтверждения).

- Логирование запросов/ответов, метрик и ошибок; трассировка.

- Базовое управление контекстом текущего диалога (в пределах сессии).

Пользовательские сценарии (примеры)

- Клиент пишет в WhatsApp: «Что с моим заказом?» → Бот определяет клиента по телефону, находит связанные заказы → если их несколько, задаёт уточняющий вопрос → возвращает статус последнего (или указанного) заказа и релевантные детали.

- Клиент спрашивает о свойствах материала → Бот извлекает ТТХ из БД материалов и/или Confluence → возвращает ответ с важными параметрами и при необходимости просит уточнить недостающие.

- Короткий/шумный запрос («Привет 👋», «Смотри») → Фильтрация/нормализация → бот задаёт проясняющий вопрос.

4. Функциональные требования

Где приоритет не указан, реализация строго-обязательная

4.1. Приём и маршрутизация

- FR-1. Принимать входящие сообщения из WhatsApp и Jivo-чата через вебхуки/API.

- FR-2. Маршрутизировать запрос через оркестратор в очередь обработки.

4.2. Нормализация и предобработка

- FR-3. Очистка «шума» (эмодзи/смайлы, неинформативные фразы, служебные ссылки), извлечение смысла коротких реплик.

- FR-4. Механизм «rerouter/summarizer» для сжатия/структурирования длинных/многословных запросов. Приоритет: опционально, По необходимости, есть риск потери качества.

4.3. Доступ к источникам данных

- FR-5. Чтение актуальных данных о заказах/клиентах по номеру телефона/идентификаторам.

- FR-6. Чтение ТТХ и каталога материалов. Запрос по API.

- FR-7. Поиск по Confluence (публичная часть) с индексированием и обновлением.

4.4. Генерация ответов

- FR-9. Ответы формируются ИИ-моделью на базе retrieved-контента (RAG), с чёткими источниками в подсказке для модели (grounding).

- FR-10. Уточняющие вопросы при недостатке данных (slot-filling light).

- FR-11. Управление контекстом в рамках текущей сессии;

- FR-12. Управление контекстом в рамках клиента выключаемый/ограничиваемый долгий контекст (TTL/объём). Приоритет: опционально, по согласованию.

4.5. Доставка ответов

- FR-13. Отправка ответа обратно в канал:

  - WhatsApp: через «1-Форму на утверждение» (конфиг).

  - Веб-чат/Jivo: напрямую.

  - WhatsApp: прямой ответ в WhatsApp, без утверждения. Приоритет: Опционально, по согласованию.

4.6. Наблюдаемость и качество

- FR-14. Логирование всех шагов пайплайна, хранение метрик (время ответа, RPS, % автоответов, эскалации, дефекты), трассировка по корреляционному ID.

- FR-15. Дашборд для базового мониторинга.

4.7. Расширения последующих этапов

- FR-16. STT для голосовых сообщений. Приоритет: Развитие.

- FR-17. Обработка изображений (OCR/визуальное сравнение с ассортиментом). Приоритет: Развитие.

- FR-18. Агентная шина событий и независимые агенты (создание заказов/счётов, интеграции с 1С/CRM и т.д.). Приоритет: Этап перехода к агенту.

Согласованно с Заказчиком (из встречи)

- Проект реализуется с 5 RPS базово;

- Проект поддерживает масштабируемость до 10 RPS за счёт добавления прокси/роутеров; очереди для сглаживания пиков.

- Деплой в VM заказчика, доступ по VPN/SSH;

- GitLab у заказчика; 3 инстанса для безотказности и версионирования.

  - Dev — среда непосредственно для написания и отладки кода.

  - Stage — тестовое или промежуточное окружение. Интеграционное тестирование и финальная проверка. Имитирует Prod максимально близко.

  - Prod — стабильная версия продукта для реальных пользователей.

- Фильтрация «шума» в базовом функционале

- Подготовка золотого датасета со стороны Заказчика для фиксации качества сервиса (много шума и "грязи" в выгрузке "49+ тысяч строк").

5. Нефункциональные требования

Производительность

- Базовый RPS: 5; пиковый целевой: 10 (через масштабирование прокси/очередей).

- Средняя латентность ответа (текст→текст): ≤ 10–16 с при обычной длине ответа; 95-й перцентиль ≤ 15 с (без учёта скорости ответа БД на прямой SQL запрос).

- Объём источников: зафиксирован на данном этапе 3 источниками (Confluence, ERP БД материалов, ERP БД заказов и заказчиков)

- Индексация плановая (ночная/по расписанию), инкрементальные обновления.

  - Заказы - прямое обращение к реплике БД Заказчика, по каждому запросу к боту. Прямой SQL запрос и ответ по номеру заказа.

  - Confluence - Обновление раз в день (в период 02:00-04:00)

  - Материалы - Обновление раз в день (в период 02:00-04:00)

  - ВАЖНО! Знания о Заказах не будут пересекаться со знаниями о Confluence и Материалах

Безопасность

- Доступ к VM по VPN/SSH; ролевая модель доступа; хранение секретов (Vault/аналог).

- Соблюдение требований ИБ заказчика.

- Логи и персональные данные — в периметре заказчика; маскирование PII в дашбордах — TBD.

Масштабируемость

- Горизонтальное масштабирование по прокси к LLM (роутер + очередь).

- Возможность добавления источников знаний (модульные индексаторы).

- Возможность замены векторного хранилища/эмбеддингов без переписывания ядра оркестрации.

Совместимость

- Интеграция с существующими каналами: WhatsApp, веб-чат/Jivo (точное API — TBD).

- Совместимость с внешними LLM-провайдерами (например, OpenAI/Yandex Foundation Models и др.) через API с RPS-лимитами.

- Деплой на Linux VM (версии ОС/пакеты — TBD).

6. Критерии приёмки

Определение завершённости

- AC-1 (Приём сообщений): Бот принимает входящие сообщения из WhatsApp и Jivo-чата; событие фиксируется в логах с единым trace-ID.

- AC-2 (Фильтрация/нормализация): Сообщения типа «Привет», эмодзи, пустые ссылки — корректно обрабатываются; бот задаёт корректный уточняющий вопрос в ≥ 90% случаев тестовой выборки.

- AC-3 (Доступ к данным): По телефону клиента бот находит связанные заказы; при множественных заказах — запрашивает выбор; возвращает статус заказа.

- AC-4 (RAG-ответ): Ответ содержит факты из БЗ/ERP и проходит ручную проверку точности на тестах: ≥ 85% корректности при 80% полноте ответа (baseline).

- AC-5 (Доставка): Ответы доставляются в исходный канал; для WhatsApp используется режим премодерации через 1 Форму.

- AC-6 (Наблюдаемость): Доступен дашборд с метриками: средняя латентность, доля автоответов, RPS, ошибки.

Тестовые сценарии (примеры)

- Запрос по статусу конкретного заказа (один заказ). Ожидается: верный статус и дата + имеющиеся детали.

- Запрос по телефону с несколькими заказами. Ожидается: уточняющий вопрос по выбору заказа → корректный выбор заказа → корректный ответ.

- Короткий/шумный запрос. Ожидается: корректный уточняющий вопрос.

- Запрос по материалу (ТТХ). Ожидается: корректные параметры из БЗ/Confluence.

- Пиковая нагрузка 5 rps в течение 10 секунд. Ожидается работа без существенного увеличения задержек (не более +50%) и без отказов (не более 1 отказа).

Участие заказчика

- Тестовая выборка вопросов/ответов "Золотой датасет" — предоставляется заказчиком.

- Согласование структуры и методологии оценки "золотого датасета"

7. Интерфейс и UX

- Клиентский интерфейс — существующие каналы (WhatsApp, Jivo-чат). Собственного UI не создаётся.

- Требования к интерфейсу операторов — нет (кроме окна модерации в 1Форме, которая разрабатывается Заказчиком).

- Требования к наблюдаемости — Разрабатывается дашборд мониторинга работоспособности сервиса.

8. Технические аспекты

Ограничения

- Финансовые: предпочтение open-source компонентов там, где это не ухудшает цели и SLO; облачные LLM — по токен-бюджету.

- Временные: первый релиз — за 2–3 мес.; развитие — инкрементами.

Интеграции

- WhatsApp — GreenAPI (вебхуки).

- Jivo (API) — точные эндпоинты.

- ERP/БД заказов/клиентов — read-only API (предоставляется или разрабатывается Заказчиком).

- БД материалов/спецификаций — read-only API (предоставляется или разрабатывается Заказчиком).

- Confluence — парсер страниц.

Технические стандарты

- Язык/стек: согласно архитектуре

- CI/CD в GitLab по стандартам

- Контейнеризация — Docker

- Оркестрация — docker-compose на старте.

Архитектура (высокоуровнево)

- Канальные адаптеры (WhatsApp, веб-чат) → Роутер → Очередь → Оркестратор → Нормализация/фильтрация → Ретривер (индексаторы: ERP/Материалы/Confluence, Векторное хранилище) → LLM (через прокси, n*5 rps) → Форматирование ответа → Доставка.

- Наблюдаемость/логи: централизованный сбор, корреляция по trace-ID.

- Масштабирование: горизонтальное по прокси к LLM; добавление источников через модульные индексаторы.

9. Метрики успеха

- KPI-1: Среднее время ответа ≤ 10 с; p95 ≤ 20 с.

- KPI-2: Доля автоответов без участия оператора ≥ 80% (baseline), с ростом на последующих релизах.

- KPI-3: Уровень корректности ответов (ручная валидация) ≥ 90% на согласованной тестовой выборке.

Методы сбора данных

- Контрольная выборка Q/A для ручной оценки качества.

- Технические метрики из логов/дашбордов.

- Количество запросов на соединение с оператором

- Бизнес-метрики из CRM заказчика (1 Форма) (повторные обращения по одной теме, длительность сессий, прямые отзывы на работу бота).

10. Риски и ограничения

- Неопределённость с долговременным контекстом (может и улучшать, и ухудшать ответы) → поэтапные эксперименты и параметризация.

- Рост требований к функционалу (агентность, документы) → необходимо изначально модульное ядро, готовность к введению шины событий.

Открытые вопросы. Ответы, на которые необходимы для дооценки (TBD)

- Предоставление конкретных спецификаций API для интеграции с Jivo и GreenAPI

- Точные идентификаторы клиента/заказа для поиска (телефон, e-mail, номер договора и т.п.). - ?

- Частота индексации Базы Знаний (предварительная оценка) для Confluence и ERP/БД; - ?

- Нужен ли полноценный реестр версий индексов — ранее было принято, что истории индексирования нет. храним только последнюю версию

- Политика долговременного контекста: TTL. —  сейчас принимаем, что долговременное хранение контекста точно нужно добавить в архитектуру

- Сроки долговременного контекста: TTL, объём хранения, сколько дней/недель/месяцев.  - ?

- Тестовая выборка вопросов/ответов "Золотой датасет" — предоставляется заказчиком, в объём работ по задаче не включена.

- Формализация требований безопасности (политики ИБ). Если применимо - ?

Открытые вопросы

- Политика управления долговременным контекстом, чтобы заложить их в архитектуру MVP.

- Критерии эскалации к оператору.

- Перечень будущих интеграций для «агентного» этапа (1С, CRM, биллинг, документооборот).

- Формализация требований к инфраструктуре (спецификации доступных VM, есть ограничения)

11. Приложения

- Прототипы/макеты: не применяются.

- Ссылки/документы:

  - Выгрузки диалогов заказчика— со стороны Заказчика

  - Оценка ответов текущего бота — со стороны Заказчика

  - ER-схема БД (PNG) — со стороны Заказчика

  - C4-диаграммы (контекст/контейнер/компоненты) — со стороны Исполнителя

Архитектура

Deployment

UML потоки данных

UML потоки данных (Ingestion)

12. Глоссарий

- RAG — Retrieval-Augmented Generation, генерация с привлечением внешних знаний.

- RPS — Requests Per Second (запросы в секунду).

- STT — Speech-to-Text (распознавание речи).

- TTL — Time To Live (срок хранения контекста).

- Оркестратор — компонент, управляющий шагами обработки запроса.

- Шина событий — инфраструктура обмена событиями между независимыми агентами.

- Прокси к LLM — промежуточные сервисы для распараллеливания обращений к провайдерам LLM.

13. Расширение функционала в рамках текущего бота (медиа)

- Голосовые: бот распознаёт медиа-тип, возвращает текст, далее обычный RAG-поток.

- Картинки: бот распознаёт картинку, возвращает структуру (OCR-текст, предполагаемые категории/артикулы, качество) → уточняющие вопросы → поиск по базе знаний.

- Оба расширения не требуют смены коммуникационного ядра: добавляются как новые события.